|  |
| --- |
| **Controle de Versões** |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 29/04/2015 | Renan Vago Merlo | Versão Inicial |

**Objetivos deste documento**

[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]

O dicionário da EAP serve como parte de um sistema de autorização de trabalho descrevendo para os integrantes da equipe cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP).

Você pode usá-lo para controlar quando um trabalho específico é realizado, para evitar aumento do escopo e aumentar a compreensão das partes interessadas sobre o esforço necessário para cada pacote de trabalho.

O dicionário da EAP, essencialmente, define limites do que é incluído no pacote de trabalho.

**Relação dos componentes da EAP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 1 | Gerencia de Projeto |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Pacote referente às atividades de gerencia do projeto. |
| **Trabalho envolvido** |
| Criação dos documentos do projeto, Escopo, Requisitos, Cronograma, Canvas |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com as necessidades expostas pelo cliente. |
| **Riscos** |
| Documentos com erros. |
| **Recursos necessários** |
| Pessoal de análise de sistemas |
| **Duração** |
| 1 mês |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |

|  |
| --- |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 1.1 | PG Escopo |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Criação do escopo do projeto |
| **Trabalho envolvido** |
| Criação do escopo do projeto, em cooperação com o cliente |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com as necessidades expostas pelo cliente. |
| **Riscos** |
| Documentos com erros; Divergências com o cliente. |
| **Recursos necessários** |
| Pessoal de análise |
| **Duração** |
| 1 semana. |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2005 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 1.2 | PG Requisitos |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Criação inicial dos requisitos do sistema. |
| **Trabalho envolvido** |
| Criação dos requisitos iniciais do projeto, em cooperação com o cliente |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com as necessidades expostas pelo cliente. |
| **Riscos** |
| Documentos com erros; Divergências com o cliente. |
| **Recursos necessários** |
| Pessoal de análise |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 1.3 | Cronograma |  | Hermilayane I. Carvalho |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Criação do cronograma inicial do projeto |
| **Trabalho envolvido** |
| Criar o cronograma com as datas previstas iniciais de entregas e desenvolvimento de etapas |

|  |
| --- |
| do projeto. |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar dentro do prazo acertado com o cliente para as entregas iniciais. |
| **Riscos** |
| Planejamento errôneo de prazos com o cliente; Imprevistos durante o desenvolvimento; Mudanças no projeto. |
| **Recursos necessários** |
| Pessoal de análise |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 1.4 | Canvas |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Criação do canvas do projeto |
| **Trabalho envolvido** |
| Criar o canvas do projeto para melhor entendimento do mesmo. |
| **Critérios de aceitação** |
|  |
| **Riscos** |
| Entendimento errado dos papéis de cada parte; Entendimento errado das formas decomunicação com os clientes e distribuição do produto. |

|  |
| --- |
|  |
| **Recursos necessários** |
| Pessoal de análise, Modelo Canvas Online (Google Docs) |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 2 | Monitoramento econtrole |  | Miguel Wofgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Atividades relacionadas ao monitoramento e controle do projeto |
| **Trabalho envolvido** |
| Controle de prazos e qualidade, reuniões e relatórios. |
| **Critérios de aceitação** |
| Ter o projeto dentro do padrão que a equipe e o cliente definiram para prazos, qualidade e características |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de análise e testes. |
| **Duração** |
| Todo o projeto |

|  |
| --- |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 2.1 | Reuniões |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Reuniões periódicas para discussões de qualidade, tempo e análises sobre o projeto |
| **Trabalho envolvido** |
| Verificar andamento do projeto quanto a prazos e qualidade e informar gerencia. |
| **Critérios de aceitação** |
|  |
| **Riscos** |
| Imprevistos que possam forçar o cancelamento das reuniões. |
| **Recursos necessários** |
| Pessoal envolvido no projeto |
| **Duração** |
| 1 a 2 vezes por semana, durante todo o projeto |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |

|  |
| --- |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 2.2 | Relatórios |  | Hermilayane I. Carvalho |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Geração de relatórios. |
| **Trabalho envolvido** |
| Geração de relatórios sobre diversos áreas do projeto (prazos, custos, qualidade) |
| **Critérios de aceitação** |
| Relatórios devem ser entregues nos prazos com as informações requeridas |
| **Riscos** |
| Imprevistos que possam atrasar ou inviabilizar a geração dos relatórios. |
| **Recursos necessários** |
| Pessoal de análise e testes. |
| **Duração** |
| Durante todo o projeto |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 3 | Concepção |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Concepção do projeto |
| **Trabalho envolvido** |
| Entender tudo relacionado ao projeto |
| **Critérios de aceitação** |
| Entender as necessidades do cliente em relação ao projeto |
| **Riscos** |
| Mal entendidos |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de análise |
| **Duração** |
| 2 semanas |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 3.1 | Análise de viabilidade |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Análise de viabilidade do projeto |
| **Trabalho envolvido** |

|  |
| --- |
| Analisar a viabilidade de desenvolvimento do projeto em relação a tempo, custos e tecnologia. |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com o exigido pelo ou acordado com o cliente |
| **Riscos** |
| Análise errônea |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de análise |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 3.2 | Elicitação de Requisitos |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Elicitação de Requisitos |
| **Trabalho envolvido** |
| Levantamento de requisitos |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com o exigido pelo ou acordado com o cliente |
| **Riscos** |
| Erros na elicitação |

|  |
| --- |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de análise |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 3.3 | Desenvolvimento |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Desenvolvimento do projeto |
| **Trabalho envolvido** |
| Inicio do desenvolvimento |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com o acertado com a equipe e cliente |
| **Riscos** |
| Fases anteriores com erros |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de desenvolvimento, computadores, rede. |
| **Duração** |
| 3 meses |
| **Marcos do cronograma** |
|  |

|  |
| --- |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 4 | Elaboração |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Analisar de forma mais detalhada a análise do domínio do problema |
| **Trabalho envolvido** |
| Analisar de forma mais detalhada a análise do domínio do problema |
| **Critérios de aceitação** |
|  |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de análise |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 4.1 | Análise de Requisitos |  |  |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Análise de requisitos |
| **Trabalho envolvido** |
| Fazer a análise dos requisitos levantados anteriormente |
| **Critérios de aceitação** |
| Ter a equipe envolvida no projeto e cliente de comum acordo |
| **Riscos** |
| Análise errada de requisitos, divergência de interesses |
| **Recursos necessários** |
| Equipe do projeto e clientes |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 4.2 | Estudo de Tecnologia |  |  |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **Trabalho envolvido** |
|  |
| **Critérios de aceitação** |
|  |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
|  |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 4.3 | Protótipo |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Criação de protótipos |
| **Trabalho envolvido** |
| Criar protótipos para apresentação inicial do andamento do projeto e aceitação por parte do cliente |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com o que o cliente necessita |
| **Riscos** |

|  |
| --- |
|  |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de desenvolvimento |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
| 19/05/2015 |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 4.4 | Validação do Protótipo |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Validar os protótipos |
| **Trabalho envolvido** |
| Validar juntamente ao cliente os protótipos |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com as necessidades do cliente |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
|  |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |

|  |
| --- |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 4.5 | Implementação |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Implementar o projeto |
| **Trabalho envolvido** |
| Implementar o produto como deve ser entregue ao cliente |
| **Critérios de aceitação** |
| Estar de acordo com os critérios do cliente |
| **Riscos** |
| Mudanças nos requisitos e escopo |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de desenvolvimento |
| **Duração** |
| 1 mês |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,** |

|  |
| --- |
| **interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 5 | Construção |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Iniciar os trabalhos de construção do sistema |
| **Trabalho envolvido** |
| Desenvolvimento de classes, telas, banco de dados |
| **Critérios de aceitação** |
|  |
| **Riscos** |
| Mudanças de tecnologias empregadas |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, rede |
| **Duração** |
| 2 meses |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 5.1 | Implementação deClasses |  | Narcisso Possatti |

|  |
| --- |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Criação das classes necessárias ao software. |
| **Trabalho envolvido** |
| Implementar as classes necessárias ao software, tendo em vista os levantamentos de requisitos e demais documentos |
| **Critérios de aceitação** |
| Funcionalidade, portabilidade, capacidade de expansão |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, rede |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 5.2 | Implementação de Telas |  | Renan Vago Merlo |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Implementação de Telas Gráficas |
| **Trabalho envolvido** |
| Implementação de telas gráficas (GUI), de acordo com a aceitação do protótipos e requisitos de usabilidade. |
| **Critérios de aceitação** |

|  |
| --- |
| Estar de acordo com o apresentado ao cliente nos protótipos e aceito por ele, usabilidade. |
| **Riscos** |
| Temas incompatíveis com ambiente de implementação, usabilidade baixa, curva de aprendizagem pequena. |
| **Recursos necessários** |
| Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, rede |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 5.3 | Implementação doBanco |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Implementação do Banco de dados |
|  | **Trabalho envolvido** |
|  | Criar tabelas e relações no banco de dados |
|  | **Critérios de aceitação** |
|  | Respeitar regras de negócios e requisitos |
|  | **Riscos** |
|  |  |
|  | **Recursos necessários** |
|  | Equipe de desenvolvimento, Softwares de desenvolvimento, computadores, servidores, |

|  |
| --- |
| rede |
| **Duração** |
|  |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 5.4 | Testes |  | Narciso Possatti |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Testes do software |
| **Trabalho envolvido** |
| Testar as funcionalidades desenvolvidas e checar com o cliente a aceitação |
| **Critérios de aceitação** |
| Aprovação do cliente, estar de acordo com os requisitos definidos anteriormente |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
|  |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |

|  |
| --- |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 6 | Testes Finais |  | Narciso Possatti |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Testes do software |
| **Trabalho envolvido** |
| Testar as funcionalidades desenvolvidas e checar com o cliente a aceitação |
| **Critérios de aceitação** |
| Aprovação do cliente, estar de acordo com os requisitos definidos anteriormente |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
|  |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 6.1 | Entrega ao cliente |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Entrega do sistema ao cliente |
| **Trabalho envolvido** |
| Entregar ao cliente o sistema pedido de acordo com cliente. |
| **Critérios de aceitação** |
| Aprovação do cliente, estar de acordo com o contrato |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
|  |
| **Duração** |
| 3 dias |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 6.2 | Lições Aprendidas |  |  |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Verificar o que foi aprendido |

|  |
| --- |
| **Trabalho envolvido** |
| Registrar tudo o que pode ser aprendido com o desenvolvimento do sistema |
| **Critérios de aceitação** |
|  |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
|  |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas,****interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas, entre outros.** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cód. EAP** | **Nome do Pacote de****Trabalho** | **Data da****atualização** | **Organização/Pessoa****Responsável** |
| 6.3 | Encerramento da fase deiteração |  | Miguel Wolfgrann |
| **Descrição do pacote de trabalho** |
| Encerrar a fase de iteração |
| **Trabalho envolvido** |
| Fechar os processos dessa fase de iteração |
| **Critérios de aceitação** |
|  |
| **Riscos** |
|  |
| **Recursos necessários** |
|  |
| **Duração** |
| 1 semana |
| **Marcos do cronograma** |
|  |
| **Custo** |
|  |
| **Data de entrega** |
|  |
| **Outras informações relevantes para a execução do pacote de trabalho como premissas, interdependências, requisitos contratuais, requisitos de qualidade, referências técnicas,****entre outros.** |
|  |

|  |
| --- |
| **Aprovações** |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto | Paróquia São Sebastião |  |
| Gerente do Projeto | Miguel Wolfgrann |  |